沈阳万博开发建设有限公司项目采购文件

（2023）开发（园区、产投）字第XX号

- 项目基本情况

- 项目名称：沈阳万博材料研究中心道路划线工程

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：409,794.32元

- 计划工期（或者合同履行期限）：暂定2023年7月5日至2023年7月25日，最终以合同签订日期为准

- 付款方式：电汇

- 付款节点：

（1）工程完工经发包人及监理单位确认后，支付至合同金额的70%；

（2）工程通过完工验收后开始办理工程结算，结算完成后支付至造价咨询机构审定结算金额的97%；

（3）结算金额的3%作为质保金，质保期满且无施工质量问题后无息支付。

- 项目简介及采购需求

项目简介：项目总用地面积 456067.67平方米，总建筑面积约346761.16平方米，沥青路面面积约7.3万平。

采购需求：完成园区道路标线设计图纸及清单范围内全部施工内容。质量需符合相关国家规范要求。

- 供应商资格要求

具有公路交通工程专业公路安全设施二级（含）及以上资质、安全生产许可证。。

- 联系方式

- 采购单位：沈阳万博开发建设有限公司

- 报价函送达地址：沈阳万博材料研究中心项目东门

- 项目联系人：白景鹏

- 电话：18640111636

报价函（格式）

| 项目名称 | 沈阳万博材料研究中心道路划线工程 |
| --- | --- |
| 采购单位 | 沈阳万博开发建设有限公司 |
| 工作内容 （应符合采购需求） | 完成园区道路标线设计图纸及清单范围内全部施工内容。 |
| 工期或合同履行期限 | 暂定2023年7月5日至2023年7月25日，最终以合同签订日期为准 |
| 质量保证 | 质量需符合相关国家规范要求。 |
| 报价金额 | 价税合计（小写）： 元；其中：不含税价为 元，税款为 元，发票类型：增值税普通发票，税率9%。（大写）： 。 |
| 付款方式 | （1）工程完工经发包人及监理单位确认后，支付至合同金额的70%； （2）工程通过完工验收后开始办理工程结算，结算完成后支付至造价咨询机构审定结算金额的97%； （3）结算金额的3%作为质保金，质保期满且无施工质量问题后无息支付。 |
| 其他说明 | 其它说明：报价有效期，如果有备注说明。 报价文件：报价函，投标单位营业执照及资质证明，法人信息（身份证）。 |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。