沈阳万博开发建设有限公司项目采购文件

- （2023）开发字第058号

- 项目基本情况

- 项目名称：沈阳万博材料研究中心二期项目（2.1期）工程质量检测服务

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：50万元

- 计划工期（或者合同履行期限）：暂定2023年8月1日至2025年7月31日，最终以合同签订日期为准

- 付款方式：电汇

- 付款节点：

- （1）主体工程土建及水电材料检测：第一次付款待工程施工到整体出地面并提交该节点检测成果后，付该检测费总额的__30_%；第二次付款待工程主体结构完成50%后，付至该检测费总额的__50_%，主体封顶及几点安装完成后，付至该检测费总额的__80__%；剩余__20__％检测费用于工程整体竣工备案、结算完成后一次性付清。每次付款前开具等额增值税发票。

- （2）主体实体检测及其他专项检测：提交该节点检测成果后，按项一次性支付对应检测费，检测费由合同内对应检测项目签约单价×本工程总建筑面积计取。

- 项目简介及采购需求

- 项目简介：沈阳万博材料研究中心二期项目，项目规划用地面积 456067.67 平方米，二期新建总建筑面积 163757.13 平方米（地上建筑面积 147606.39 平方米，地下建筑面积 16150.74 平方米）。主要内容包括新建材料科学中心、制备加工中心等 16 栋建筑（含连廊），铺设园区道路、景观基层铺装 37746 平方米，设置停车位 654 个；同时配套建设室外管网等工程。

- 采购需求：沈阳万博材料研究中心二期项目（2.1期）工程质量检测服务。建筑面积97590.77m2，主要包括土建基本检测：水泥、钢筋母材、钢筋焊接及连接件、砂石、混凝土抗压、混凝土及砂浆配合比、混凝土抗渗、砂浆抗压、墙体材料（砌墙砖、轻集料与混凝土小型空心砌块）、简易土工、回填土、防水材料、水电材料、屋面找平材料。备注：因规范变更及辽宁省、沈阳市政府建设行政主管部门要求而导致检测项目增加，费用双方协商解决。

- 供应商资格要求

- 具备建筑材料检测相关资质，可提供检测技术服务、技术咨询能力，具备相关资质主管部门颁发的资质证书。

- 联系方式

- 采购单位：沈阳万博开发建设有限公司

- 报价函送达地址：沈阳万博材料研究中心项目东门

- 项目联系人：白景鹏

- 电话：18640111636

- 报价函（格式）

| - 项目名称 | - 沈阳万博材料研究中心二期项目（2.1期）工程质量检测服务 |
| --- | --- |
| - 采购单位 | - 沈阳万博开发建设有限公司 |
| - 工作内容 - （应符合采购需求） | 沈阳万博材料研究中心二期项目（2.1期）工程质量检测服务。建筑面积97590.77m2，主要包括主体工程土建及水电材料检测：水泥、钢筋母材、钢筋焊接及连接件、砂石、混凝土抗压、混凝土及砂浆配合比、混凝土抗渗、砂浆抗压、墙体材料（砌墙砖、轻集料与混凝土小型空心砌块）、简易土工、回填土、防水材料、水电材料、屋面找平材料。备注：因规范变更及辽宁省、沈阳市政府建设行政主管部门要求而导致检测项目增加，费用双方协商解决。 |
| - 工期或合同履行期限 | - 暂定2023年8月1日至2025年7月31日，最终以合同签订日期为准 |
| - 质量保证 | - 合格。 |
| - 报价金额 | - 价税合计（小写）： 元；其中：不含税价为 - 元，税款为 元，发票类型：增值税普通发票，税率 %。平米单价： 元/平方米。 |
| - 付款方式 | - （1）主体工程土建及水电材料检测：第一次付款待工程施工到整体出地面并提交该节点检测成果后，付该检测费总额的__30_%；第二次付款待工程主体结构完成50%后，付至该检测费总额的__50_%，主体封顶及几点安装完成后，付至该检测费总额的__80__%；剩余__20__％检测费用于工程整体竣工备案、结算完成后一次性付清。每次付款前开具等额增值税发票。 - （2）主体实体检测及其他专项检测：提交该节点检测成果后，按项一次性支付对应检测费，检测费由合同内对应检测项目签约单价×本工程总建筑面积计取。 |
| - 其他说明 | - 其它说明：报价有效期，如果有备注说明。 - 报价文件：报价函，投标单位营业执照及资质证明，安全生产许可证，法人信息（身份证）。 |

- 报价单位：XX有限公司（盖公章）

- 日期：

- 联系人：

- 电话：

- 注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。