新能源汽车零部件产业园项目《防雷检测》报告咨询报告采购文件

（2024）开发字第005号

- 项目基本情况

- 项目名称：新能源汽车零部件产业园项目《防雷检测》报告

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：50000元

- 计划工期：自合同签订之日起15日内完成

- 付款方式：电汇

- 付款节点：（取得《防雷检测》报告成果并经甲方及气象部门确认后，根据实际面积结算后付款，发票为普票）

- 项目简介及采购需求

建设规模及内容:建筑总建筑面积50180.25平方米，地上建筑面积49982.91平方米，新建建筑共计6栋，本次检测5栋楼，分别为1#、3#、4#、5#、6#，建筑面积为44070.2平方米，乙方独立完成本项目《防雷检测》报告所需的相关工作并经甲方及气象部门确认后方为有效，乙方取得相关材料后15日内需取得《防雷检测》报告。

- 供应商资格要求

需有相关咨询资质，取得相关材料后15日内需取得《防雷检测》报告。

- 联系方式

- 采购单位：沈阳新鸿城市建设发展有限公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南区国际软件园E区E17B座323室

- 项目联系人：范施鹏

- 电话：15640073783

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。