美食美客商业项目采购文件

- （2024）开发字第014号

- 项目基本情况

- 项目名称：美食美客商业项目钢结构雨棚、玻璃幕墙等室外装饰及给水工程深化设计

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：50000

- 计划工期（或者合同履行期限）：合同签订完成后，设计人需20天内完成全部设计工作。

- 付款方式：电汇

- 付款节点：设计人向发包人提供施工图设计文件得到发包人认可30日内，发包人向设计人支付设计费总额的80%,设计人配合发包人完成施工交底，至竣工验收完成后，发包人向设计人支付设计费总额的20%。

- 项目简介及采购需求

- 本项目为美食美客商业项目钢结构雨棚、玻璃幕墙等室外装饰及给水工程深化设计，设计人需承担设计图纸、现场服务等任务。

- 工程地点：沈阳市浑南区沈本大街3甲号。

- （二）建设用地面积：16598.87平方米，总建筑面积41352.24平方米(其中地上23821.58平方米，地下17530.66平方米)

- （三）设计内容及要求：

设计内容：

- 大雨蓬部分的钢结构深化及配套幕墙施工图:商业弧形雨蓬、商业入口LED大屏雨蓬、1#办公楼入口大雨蓬。

- 观光电梯围护钢结构深化及配套幕墙施工图。

- 1#-3#扶梯雨蓬(共6个）、商业北侧小雨棚（8个）深化施工图。

- 商业一层内街幕墙施工图。

- 商业及办公楼的室外局部吊顶深化施工图。

- 如涉及到结构加固问题，则由设计单位负责出具加固施工图纸。

- 给水工程施工图纸。

- 设计要求：

- 设计人需勘察现场，复核尺寸。

- 图纸包括：钢结构深化施工图(含模型)、幕墙施工图、天花吊顶施工图、必要节点、与现状连接的必要大样图等。

- 设计成果符合规范及及规划要求，与报规效果图保持一致。

- 设计成果无缺漏项、规避变更。

- 设计单位应与甲方积极沟通，按时汇报设计进度。

- 报价要求：

- 按照设计面积报价，取费标准为元/㎡，并标清税率，明确含税总价及不含税总价（例-1表）。

- 商业弧形雨蓬、商业入口LED大屏雨蓬、1#办公楼入口大雨蓬设计形体较大且复杂，可能涉及结构加固，设计单位需综合考虑报价。

- 供应商资格要求

- 建筑行业乙级及以上、市政行业丙级及以上资质

- 联系方式

- 采购单位：沈阳万润新城建设发展有限公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南区国际软件园E17栋B座323室

- 项目联系人：王彬

- 电话：024-66831181

- 投标文件组成

报价函、报价清单、营业执照、资质证书复印件加盖公章（纸版），以上资料密封后邮寄至：沈阳市浑南区沈阳国际软件园E17-B座323室。

- 报价函（格式）

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 采购单位 |  |
| - 工作内容 - （应符合采购需求） |  |
| - 工期或合同履行期限 |  |
| - 质量保证 | - 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| - 报价金额 | - （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 - （大写）： 。 |
| - 付款方式 |  |
| - 其他说明 |  |

- 报价单位：XX有限公司（盖公章）

- 日期：

- 联系人：

- 电话：

- 注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。

例-1表：

报价清单

投标单位：

| 项目 | 设计面积（㎡） | 单价 | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业弧形雨蓬 | 305 | XXX元/㎡ | XXX |  |
| 商业入口LED大屏雨蓬 | 420 |  |  |  |
| 1#办公楼入口大雨蓬 | 570 |  |  |  |
| 观光电梯围护钢结构及配套幕墙 | 200 |  |  |  |
| 1#-3#扶梯雨蓬(共6个） | 200 |  |  |  |
| 商业北侧小雨棚（8个） | 80 |  |  |  |
| 商业一层内街幕墙 | 1300 |  |  |  |
| 商业及办公楼的室外局部吊顶 | 500 |  |  |  |
| 生活水泵房给水及配电设施 | 160 |  |  |  |
| 合计 |  |  | XXX | 含税6% |

本合同含税总价款为 ￥XXX元（人民币大写：XXX整）（单价为XXX元/平方米），其中不含税价为￥XXX元，税金为￥XXX元，税率为6%，为固定总价合同。

上述费用系乙方完成本合同项下设计服务，甲方所需支付的全部费用，乙方不得另行要求甲方支付其他任何费用。

其他需说明请填写：

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：

日期：